Załącznik 3

(Wzór umowy)

znak sprawy:	WIP.7011.27.2019

UMOWA

zawarta w Proszowicach w dniu …. .. 2019 r. pomiędzy:

Gminą Proszowice, z siedzibą w Proszowicach, przy ul. 3 Maja 72, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): …… zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Grzegorza Cichego – Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anety Lipowieckiej

a

………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości wyrażonej w złotych nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro, z pominięciem procedury określonej w  ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy, t.j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 1843 z pózn. zm.)

§ 1

- Przedmiotem umowy jest powierzenie przez Zamawiającego wykonywania przez Wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego przy  Zagospodarowaniu Parku Miejskiego w Proszowicach w ramach projektu „Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020, obejmującej obowiązki wynikające z art. 25 i 26 prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm)   oraz obowiązkami:

- zaznajomienie się z dokumentacją stanowiąca załącznik do umowy z Wykonawcą robót budowlanych (PFU wraz z załącznikami), umową o wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowlanych wraz z wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi po uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego zakresu rzeczowego, rozwiązań i zastosowanych materiałów i urządzeń,

- wystąpieniem z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, w razie stwierdzenia w dokumentacji przed rozpoczęciem robót bądź w toku realizacji wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji  lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy,

- dokonywanie kontroli jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami technicznymi i odbioru robót, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- dokonywanie kontroli zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową,

- dokonywanie kontroli zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania,

- dokonywanie kontroli ilości i wartości wykonanych robót,

- dokonywanie kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót,

- sprawdzania posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów potwierdzających zgodność instalowanych urządzeń i materiałów z dokumentacją projektową (certyfikatów, atestów, świadectw jakości, wyników badań itp.), dotyczących dostarczanych elementów, jak też w miarę potrzeby dokonuje oceny jakości materiałów i urządzeń przed ich zamontowaniem,

- przeciwdziałania wbudowaniu materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- w przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy lub mogących narazić Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje,

- Inspektor nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić Zamawiającego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych.

- w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych inspektor nadzoru spisuje, wspólnie z inwestorem i kierownikiem budowy protokół konieczności.

- branie czynnego udziału przy sporządzaniu sprawozdań z bieżącej realizacji inwestycji,

- po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w protokole odbioru zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,

- Inspektor nadzoru kompletuje dokumenty i zaświadczenia niezbędne do przeprowadzenia odbioru oraz dołącza do nich opracowaną przez siebie ocenę jakości wraz z ich uzasadnieniem.

- Inspektor nadzoru jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru robót i instalacji oraz przekazania ich do użytku,

- Po ostatecznym dokonaniu odbioru robót inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy i sprawdza poprawność wykonania dokumentacji powykonawczej, którą przekazuje Zamawiającemu,

- wykonywanie innych obowiązków zleconych przez inwestora, a dotyczących nadzorowanego zamówienia,

- bierze udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad,

- kontrola usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek,

- kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,

- potwierdzanie w Dzienniku Budowy/dzienniku przebiegu robót zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu budowy przez wykonawcę robót budowlanych,

- kontroli prawidłowości uzyskania decyzji o dopuszczeniu do użytkowania.

- Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot niniejszej umowy z najwyższą starannością zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikające z zapisów art. 25 i 26 (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186 z póź. zm.), zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki oraz etyką zawodową.

§ 2

1. Wykonawca będzie realizować usługi nadzoru budowlanego od dnia przekazania terenu Wykonawcy robót budowlanych do dnia 30 listopada 2020 r.

2. W przypadku przedłużenia umowy z Wykonawcą robót o taki sam okres ulega przedłużeniu niniejsza umowa o świadczenie usług nadzoru budowlanego bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, chyba, że zakres robót budowlanych zostanie zwiększony.

§ 3

- Strony zastrzegają sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy wyłącznie z ważnych powodów, określonych w poniższych ustępach 2-3.

- Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w następujących wypadkach:

  - jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni, w szczególności w przypadku nieobecności na terenie budowy po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni na podjęcie stosownych czynności,

  - jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni na podjęcie stosownych czynności.

- Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku braku płatności faktury  powyżej 30 dni po upływie terminu płatności, po uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni.

- W razie rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 2 lub 3, Strona z powodu której doszło do rozwiązania Umowy, zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust.1.

§ 4

- Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań finansowych.

- Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby do kontaktów:

- ze strony Zamawiającego -………………………….tel…………………………

- ze strony Wykonawcy - ……………………. tel………………………….

- Wykonawca wskazuje osoby pełniące w jego imieniu obowiązki inspektora nadzoru w poszczególnych specjalnościach:

……………………………. -  w specjalności: ………uprawnienia :……………………….,  posiadający wpis do izby samorządu zawodowego.

4. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową nadzoru,   	osoba/y, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wykonywać będzie/ą osobiście.  	Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie 	trzeciej (nie wymienionej w ust. 3) jest możliwe tylko za uprzednią, pisemną zgodą  	Zamawiającego.

5.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody   	będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności 	objętych niniejszą umową. W szczególności Wykonawca odpowiada wobec 	Zamawiającego za niepodjęcie stosownych czynności nadzorczych wobec wykonawcy 	robót, skutkujących opóźnieniem w realizacji robót przez Wykonawcę lub wadliwym 	wykonywaniem robót.

§ 5

- Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do bieżącego (nie później niż 24 godziny od ujawnienia) informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych na terenie budowy, a  dotyczących sposobu wykonywania przedmiotu inwestycji przez Wykonawcę robót, użytych materiałów oraz opóźnień w realizacji etapów przedmiotu inwestycji.  Wykonawca jest w tym przypadku zobowiązany do występowania ze stosownymi wnioskami do Zamawiającego uprzedzającymi o zagrożeniu dalszej realizacji inwestycji przez wykonawcę robót. W oparciu o wniosek Wykonawcy Zamawiający może podjąć stosowne działania wynikające z przepisów prawa oraz łączącej Zamawiającego z wykonawcą robót umowy o roboty budowlane. W związku z tym Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się z nałożonego obowiązku.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią umowy jaką Zamawiający zawarł z wykonawcą robót i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

- Zlecenie przez Wykonawcę dla wykonawcy robot wykonania robót dodatkowych /zamiennych, koniecznych/ nie uwzględnionych w umowie z wykonawcą robót, możliwe jest tylko po wyrażeniu na te roboty pisemnej zgody przez Zamawiającego.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Wykonawca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy robót realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do Dziennika Budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu.

- Wykonawca jest zobowiązany do stawiania się na terenie budowy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym jednak nie rzadziej niż co 7 dni, co będzie potwierdzone stosownym wpisem do Dziennika Budowy/ dziennika przebiegu robót.

§ 6

Do praw i obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego,

- prawo udziału w komisjach powołanych w celu ustalenia stanu zaawansowania robót budowlanych,

- terminowa zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§ 7

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot umowy strony ustaliły na kwotę ......................... zł (słownie: .............................................................. złotych).

- Wynagrodzenie wypłacone będzie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystawionego przez Wykonawcę rachunku/faktury i jego zaakceptowania przez Zamawiającego, którego podstawą jest wystawiona przez Wykonawcę robót faktura końcowa wraz z protokołem odbioru robót, zaakceptowana i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- W przypadku zwiększenia zakresu robót budowlanych związanych z inwestycją określoną w ust.1 ustalone wynagrodzenie Wykonawcy ulega zwiększeniu proporcjonalnie do zwiększonego wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych.

- Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmniejszeniu, w przypadku jeżeli  ograniczeniu ulegnie zakres robót wykonywanych prze Wykonawcę robót budowlanych.

§ 8

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zmienić jej zakres w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanych czynności.

§ 9

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokość 500  zł za każde naruszenie obowiązków określonych w niniejszej umowie.

§ 10

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji przedmiotowej umowy.

Zamawiający:								Wykonawca:

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).