Załącznik 3

(Wzór umowy)

znak sprawy:	WIP.271.26.2019

UMOWA

zawarta w Proszowicach w dniu …. .. 2019 r. pomiędzy:

Gminą Proszowice, z siedzibą w Proszowicach, przy ul. 3 Maja 72, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): …… zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Grzegorza Cichego – Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anety Lipowieckiej

a

………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości wyrażonej w złotych nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro, z pominięciem procedury określonej w  ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy, t.j. Dz. U. Z 2018 r., poz. 1986 z pózn. zm.)

§ 1

- Przedmiotem umowy jest powierzenie przez Zamawiającego wykonywania przez Wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego przy  realizacji Zadania Inwestycyjnego: Przebudowa targowiska w Proszowicach pod sprzedaż i promocję lokalnych produktów w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej: Zadanie Inwestycyjne), obejmującej obowiązki wynikające z art. 25 i 26 prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)   oraz następujące obowiązki:

  - zaznajomienie się z dokumentacją stanowiąca załącznik do SIWZ Zadania Inwestycyjnego, umową i załącznikami do umowy z wykonawcą projektu i robót budowlanych (m.in. PFU wraz z załącznikami) oraz wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi,

  - udział w naradach Zamawiającego z wykonawcą projektu i robót budowlanych związanych z ustalaniem koncepcji, rozwiązań projektowych na etapie projektowania Zadania Inwestycyjnego oraz opiniowanie i akceptacja proponowanych rozwiązań przez wykonawcę projektu i robót budowlanych,

  - uzgodnienie i uzyskanie akceptacji Zamawiającego zakresu rzeczowego, rozwiązań i zastosowanych materiałów i urządzeń,

  - udział w komisji przyjmującej dokumentację projektową wraz z sprawdzeniem przedłożonej dokumentacji,

  - koordynowanie procesu przygotowania Zadania Inwestycyjnego w sposób zapewniający jego kompleksową realizację,

  - zapewnienie i koordynowanie pracy inspektorów nadzoru poszczególnych branż,

  - sprawdzanie kompletności i weryfikacja projektu budowlanego opracowanego przez wykonawcę projektu i robót budowlanych pod kątem wzajemnej zgodności składających się na niego opracowań, a także zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i wnoszenie ewentualnych uwag,

  - wystąpienie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z Wykonawcą w razie stwierdzenia w dokumentacji przed rozpoczęciem robót bądź w toku realizacji wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji  lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawem zamówień publicznych,

  - dokonywanie kontroli jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami technicznymi i odbioru robót, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

  - dokonywanie kontroli zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową,

  - dokonywanie kontroli zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania,

  - dokonywanie kontroli ilości i wartości wykonanych robót oraz potwierdzenie faktycznie wykonanych robót i  potwierdzenie zgłoszenia gotowości wykonanych robót do odbioru

  - dokonywanie kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,

  - rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót,

  - sprawdzania posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów potwierdzających zgodność instalowanych urządzeń i materiałów z dokumentacją projektową (certyfikatów, atestów, świadectw jakości, wyników badań itp.), dotyczących dostarczanych elementów, jak też w miarę potrzeby dokonywanie oceny jakości materiałów i urządzeń przed ich zamontowaniem,

  - przeciwdziałania wbudowaniu materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

  - w przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy lub mogących narazić Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje,

  - Inspektor nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić Zamawiającego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych.

  - w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych inspektor nadzoru spisuje, wspólnie z inwestorem i kierownikiem budowy, protokół konieczności,

  - branie czynnego udziału przy sporządzaniu sprawozdań z bieżącej realizacji inwestycji,

  - po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w protokole odbioru zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,

  - Inspektor nadzoru kompletuje dokumenty i zaświadczenia niezbędne do przeprowadzenia odbioru oraz dołącza do nich opracowaną przez siebie ocenę jakości wraz z jej uzasadnieniem.

  - Inspektor nadzoru jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru robót i instalacji oraz przekazania ich do użytku,

  - po ostatecznym dokonaniu odbioru robót inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy i sprawdza poprawność wykonania dokumentacji powykonawczej, którą przekazuje Zamawiającemu,

  - wykonywanie innych obowiązków zleconych przez inwestora, a dotyczących nadzorowanego zamówienia,

  - bierze udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad,

  - kontrola usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek,

  - kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,

  - potwierdzanie w Dzienniku Budowy/dzienniku przebiegu robót zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu budowy przez wykonawcę robót budowlanych,

  - egzekwowanie od wykonawcy procesu budowlanego prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy

  - kontrola prawidłowości uzyskania decyzji o dopuszczeniu do użytkowania.

- Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot niniejszej umowy z najwyższą starannością zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186 z póź. zm.) w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikające z zapisów art. 25 i 26 Prawa budowlanego, zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki oraz etyką zawodową.

§ 2

1. Wykonawca będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego od dnia zawarcia niniejszej umowy, przez okres przygotowania i realizacji Zadania Inwestycyjnego (termin realizacji Zadania Inwestycyjnego: 30.09.2020 r.), do zakończenia i odbioru robót, uzyskania pozwolenia na użytkowanie i całkowitego rozliczenia robót Zadania Inwestycyjnego realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj, z uwzględnieniem zapisów § 10.

2. W przypadku przedłużenia umowy z Wykonawcą robót o taki sam okres ulega przedłużeniu niniejsza umowa o świadczenie usług nadzoru budowlanego bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, chyba, że zakres robót budowlanych zostanie zwiększony.

§ 3

- Strony zastrzegają sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy wyłącznie z ważnych powodów, określonych w poniższych ustępach 2-3.

- Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w następujących wypadkach:

  - jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni, w szczególności w przypadku nieobecności na terenie budowy po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni na podjęcie stosownych czynności,

  - jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni na podjęcie stosownych czynności.

- Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku braku płatności faktury  powyżej 30 dni po upływie terminu płatności, po uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni.

- W razie rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 2 lub 3, Strona z powodu której doszło do rozwiązania Umowy, zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust.1.

§ 4

- Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań finansowych.

- Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby do kontaktów:

- ze strony Zamawiającego -………………………….tel…………………………

- ze strony Wykonawcy - ……………………. tel………………………….

- Wykonawca wskazuje osoby pełniące w jego imieniu obowiązki inspektora nadzoru w poszczególnych specjalnościach:

……………………………. -  w specjalności: ………uprawnienia :……………………….,  posiadający wpis do izby samorządu zawodowego.

4. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową nadzoru,   	osoba/y, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wykonywać będzie/ą osobiście.  	Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie 	trzeciej (nie wymienionej w ust. 3) jest możliwe tylko za uprzednią, pisemną zgodą  	Zamawiającego.

5.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody   	będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności 	objętych niniejszą umową. W szczególności Wykonawca odpowiada wobec 	Zamawiającego za niepodjęcie stosownych czynności nadzorczych wobec wykonawcy 	robót, skutkujących opóźnieniem w realizacji robót przez Wykonawcę lub wadliwym 	wykonywaniem robót.

§ 5

- Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do bieżącego (nie później niż 24 godziny od ujawnienia) informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych na terenie budowy, a  dotyczących sposobu wykonywania przedmiotu inwestycji przez Wykonawcę robót, użytych materiałów oraz opóźnień w realizacji etapów przedmiotu inwestycji.  Wykonawca jest w tym przypadku zobowiązany do występowania ze stosownymi wnioskami do Zamawiającego uprzedzającymi o zagrożeniu dalszej realizacji inwestycji przez wykonawcę robót. W oparciu o wniosek Wykonawcy Zamawiający może podjąć stosowne działania wynikające z przepisów prawa oraz łączącej Zamawiającego z wykonawcą robót umowy o roboty budowlane. W związku z tym Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się z nałożonego obowiązku.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią umowy jaką Zamawiający zawarł z wykonawcą robót i obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy.

- Zlecenie przez Wykonawcę dla wykonawcy robot wykonania robót dodatkowych /zamiennych, koniecznych/ nie uwzględnionych w umowie z wykonawcą robót, możliwe jest tylko po wyrażeniu na te roboty pisemnej zgody przez Zamawiającego.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Wykonawca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy robót realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do Dziennika Budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu.

- Wykonawca jest zobowiązany do stawiania się na terenie budowy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w terminach wynikających z  postępu robót,  jednak nie rzadziej niż co 7 dni.

§ 6

Do praw i obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania Zadania Inwestycyjnego,

- prawo udziału w komisjach powołanych w celu ustalenia stanu zaawansowania robót budowlanych,

- terminowa zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§ 7

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot umowy strony ustaliły na kwotę ......................... zł (słownie: .............................................................. złotych).

- Wynagrodzenie wypłacone będzie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystawionego przez Wykonawcę rachunku/faktury końcowego i jego zaakceptowania przez Zamawiającego, którego podstawą jest wystawiona przez wykonawcę projektu i robót budowlanych faktura końcowa wraz z protokołem odbioru robót, zaakceptowana 
i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Jednocześnie dopuszcza się możliwość wystawiania przez Wykonawcę rachunków/faktur częściowych, płatnych w terminie  30 dni od dnia doręczenia wystawionego przez Wykonawcę rachunku/faktury częściowego i jego zaakceptowania przez Zamawiającego. Podstawą określenia części wynagrodzenia Wykonawcy płatnego na podstawie rachunków/faktur częściowych będzie wyłącznie wystawiona przez wykonawcę projektu i robót budowlanych faktura częściowa, zaakceptowana i zatwierdzona przez Zamawiającego. Wysokość części wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie rachunków/faktur częściowych zostanie określona poprzez  proporcjonalne zestawienie faktury częściowej wystawionej przez wykonawcę projektu i robót budowlanych z całością należnego mu wynagrodzenia, a następnie zastosowanie uzyskanej w tej sposób proporcji do obliczenia części wynagrodzenia należnego Wykonawcy płatnego na podstawie rachunku/faktury częściowego. W takim przypadku wynagrodzenie wypłacone na podstawie rachunku/faktury końcowego na zasadach określonych w ust. 2 ulegnie obniżeniu o sumę wcześniej opłaconych faktur, a całościowe wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone przez cały czas trwania umowy będzie równe kwocie określonej w ust. 1.

- W przypadku zwiększenia zakresu robót budowlanych związanych z inwestycją określoną w ust.1 ustalone wynagrodzenie Wykonawcy ulega zwiększeniu proporcjonalnie do zwiększonego wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych.

- Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmniejszeniu, w przypadku jeżeli  ograniczeniu ulegnie zakres robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych.

§ 8

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zmienić jej zakres w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanych czynności.

§ 9

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokość 500  zł za każde naruszenie obowiązków określonych w niniejszej umowie.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy i wynagrodzenia określonego w §7 do udziału w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji  i odbiorze pogwarancyjnym robót wymienionych w §1 niniejszej umowy oraz nadzorowania usuwania usterek, o terminie przeglądów i terminie odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zostanie powiadomiony  co najmniej na 5 dni przed jego wyznaczeniem.

§ 11

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji przedmiotowej umowy.

Zamawiający:								Wykonawca:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).