Znak: BI.271.3.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(oznaczane dalej jako ZAPROSZENIE)

w postępowaniu o wartości wyrażonej w złotych nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro

Utworzenie sieci bezpłatnych, publicznych hot spotów WIFI w ramach Programu WIFI4EU w tym zakup niezbędnego sprzętu i instalację punktów dostępu WIFI

Zamawiający:

Gmina Proszowice

ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

tel.: (12) 386-10-05, faks: (12) 386-15-55

adres strony internetowej: www.proszowice.pl

e-mail: um@proszowice.pl

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

PROSZOWICE, MAJ 2020

___________________________

CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie sieci bezpłatnych, publicznych hot spotów WIFI w ramach Programu WIFI4EU w tym zakup niezbędnego sprzętu i instalację punktów dostępu WIFI.

Szczegółowe założenia do zakresu objętego zamówieniem:

- zamówienie może realizować wyłącznie wykonawca zarejestrowany na portalu WIFI4EU.

- każdy punkt dostępu musi spełniać następujące warunki:

  - obsługa współbieżnego wykorzystania dwóch pasm (2,4 GHz – 5 GHz)

  - cykl wsparcia powyżej 5 lat,

  - średni czas pomiędzy awariami (MTBF) wynoszący co najmniej 5 lat,

  - posiadanie specjalnego i scentralizowanego pojedynczego punktu zarządzania przynajmniej dla wszystkich punktów dostępu w ramach każdej sieci WIFI4EU,

  - obsługa IEEE 802. 1x,

  - zgodność ze standardem IEEE 802.11 ac Wave I,

  - obsługa IEEE 802.11 r,

  - obsługa IEEE 802.11 k,

  - obsługa IEEE 802.11 v,

  - możliwość obsługi co najmniej 50 użytkowników jednocześnie bez pogorszenia funkcjonowania,

  - zapewnienie co najmniej 2x2 nadajników i odbiorników (system wieloantenowy MIMO),

  - zgodność z programem hot spot 2.0 (program certyfikacji PASSPOINT organizacji WI-FI Alliance),

  - zapewnienie oznakowania wszystkich miejsc hotspotów zrealizowanych w ramach WIFI4EU znakiem programu.

  - zapewnienie usługi rekonfiguracji sieci WIFI4EU w celu podłączenia jej do rozwiązania na potrzeby bezpiecznego uwierzytelniania i monitorowania w pełnej zgodności z wymogami określonymi w programie WIFI4EU – w przypadku uruchomienia przez Agencję Zarządzającą Programem takiej funkcjonalności.

Po zakończeniu instalacji punktów bezpłatnego WIFI Wykonawca przedstawi zamawiającemu oświadczenie o realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Programem WIFI4EU oraz sprawozdanie z procesu instalacji za pośrednictwem portali WIFI4EU.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wszelkich informacji, wyjaśnień, korekt oraz sporządzenia wszelkich niezbędnych dokumentów celem prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie punktów WIFI w ramach programu WIFI4EU, w razie konieczności również po jej zakończeniu.

Wykonawca dokona wszelkich formalności na portalu WIFI4EU celem uzyskania płatności z tytułu bonu, którego wartość wynosi 15 000,00 euro.

Miejsca, w których ma być utworzony hot spot w ramach programu WIFI4EU wskaże Zamawiający, zgodnie z Załącznikiem 4 do Zaproszenia.

Kody CPV:

72000000 - 5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72212211-1 - Usługi opracowywania oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform

48210000-3 - Pakiety oprogramowania dla sieci

32410000-0 – Lokalna sieć komputerowa

72315000-6 Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające

72212200-1 Usługi opracowywania oprogramowania dla sieci, Internetu i intranetu

72415000-2 Usługi hostingu dla stron www

72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania

CZĘŚĆ II

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do dnia 30 marca 2021 r.

CZĘŚĆ III

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- jest zarejestrowany na portalu WIFI4EU,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w Załączniku 2.

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

CZĘŚĆ IV

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY

- Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w części III pkt 1 Zaproszenia.

- Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2 do Zaproszenia.

- Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy Wykonawca. Oświadczenie potwierdza, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykazuje ich spełnianie.

CZĘŚĆ V

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ

Z WYKONAWCAMI

- Zgodnie z wyborem Zamawiającego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

- Pan Damian Król tel. 519 861 873, e-mail: damian@um.proszowice.pl,

- Pan Dominik Ochęduszko tel. 12 385 12 23,  e-mail: dominik@um.proszowice.pl, faks: (12) 386-15-55

w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.

CZĘŚĆ VI

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w części IX Zaproszenia.

CZĘŚĆ VII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca poda cenę ryczałtową (brutto) za wykonanie całego zamówienia.

- W cenie, o której mowa w ust. 1, należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

CZĘŚĆ VIII

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis albo co najmniej podpis skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).

Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynikać będzie umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.

- Do sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do Zaproszenia), wypełniając wszystkie rubryki formularza.

- Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.

- Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w części IV Zaproszenia.

- Ofertę wraz z oświadczeniem należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

„Utworzenie sieci bezpłatnych, publicznych hot spotów WIFI w ramach Programu WIFI4EU w tym zakup niezbędnego sprzętu i instalację punktów dostępu WIFI”.

OFERTA

oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy

CZĘŚĆ IX

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice, 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72, Biuro Obsługi Interesanta (Dziennik Podawczy, parter), w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r. do godz. 11.00.

Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice, 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72, sala 8, w dniu 1 czerwca 2020 r. o godz. 11.30.

CZĘŚĆ X

KRYTERIA OCENY OFERT, ICH WAGI ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

| kryterium | waga |
| --- | --- |
| cena oferty okres gwarancji i rękojmi | 60% 40% |

Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów i ich wag określonych wyżej w następujący sposób:

- według kryterium „cena oferty” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

pc = (cm/c)100 pkt,

gdzie cm oznacza najniższą cenę spośród cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, zaś c oznacza cenę ocenianej oferty,

- według kryterium „okres gwarancji i rękojmi” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

pg = (g/gM)100 pkt,

gdzie gM oznacza najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród okresów gwarancji i rękojmi podanych we wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu, zaś g oznacza okres gwarancji i rękojmi podany w ocenianej ofercie. Jeżeli najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród okresów gwarancji i rękojmi podanych we wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu będzie dłuższy niż 5 lat, Zamawiający przyjmie gM = 5 [lat]. Jeżeli okres gwarancji i rękojmi podany przez Wykonawcę w ofercie będzie dłuższy niż 5 lat, dla oceny ofert Zamawiający przyjmuje okres gwarancji i rękojmi równy 5 [lat] (do umowy zostanie wpisany okres gwarancji i rękojmi podany w ofercie). Okres gwarancji podany przez Wykonawcę w ofercie nie może być krótszy niż 3 lata.

W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi, krótszego niż 3 lata, oferta zostanie odrzucona.

Ocenę oferty stanowić będzie liczba punktów równa:

p = pc  0,60 + pg  0,40.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a ustawy, ta spośród ofert, która uzyska największą liczbę punktów (która zostanie najwyżej oceniona), będzie ofertą najkorzystniejszą.

Zamawiający, zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw dokona badania ofert oraz oceny ofert w sposób opisany wyżej, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (została najwyżej oceniona), nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

CZĘŚĆ XI

FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do przygotowania projektu umowy, zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik 3 do Zaproszenia),

CZĘŚĆ XII

WZÓR UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy – warunki takich zmian zostały określone we wzorze umowy.

Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 3 do Zaproszenia

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Proszowice z siedzibą w (32-100) Proszowicach ul. 3 Maja 72, tel. (12) 386-10-05, faks: (12) 386-15-55, e-mail: sekretariat@um.proszowice.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Damian Król, e-mail: iodo@proszowice.pl,

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia,

- odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy,

- Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmie cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu,

- stosowanie do art. 22 RODO, w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,

- posiadają Państwo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Państwa wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania lub sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz załączników do protokołu

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej – wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO,

- nie przysługuje Państwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zastępca Burmistrza

Gminy i Miasta Proszowice

Proszowice, dnia 19 maja 2020 r.

W załączeniu:

- formularz „Oferta” (Załącznik 1)

- oświadczenie (Załączniki 2)

- wzór umowy (Załącznik 3)

- miejsca instalacji punktów (Załącznik 4)