***znak sprawy*: WIP-RIF.271.18.2020** Proszowice, 17.11.2020 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZMIANA SIWZ****uzupełnienie zapisów w części I i IV SIWZ oraz w Załączniku 4 (wzór umowy)** |  | Pieczęć Zamawiającego |

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika przy drodze Wojewódzkiej nr 775 w miejscowości Proszowice/Jakubowice, strona lewa, odcinek od skrzyżowania z ul. Łąkową w Proszowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1274K w miejscowości Jakubowice.**

Zamawiający – **Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72,** na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje uzupełnienia polegającego na wprowadzeniu zapisu:

* **w Części I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Zakres rzeczowy zamówienia w 50% musi zostać wykonany do 27.12.2020 r.

* **w części IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**, który otrzymuje brzmienie:

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2021 r., z zastrzeżeniem, że 50 % zakresu rzeczowego przedmiotu umowy musi zostać wykonane do 27.12.2020 r.

* **w Załączniku 4 (wzór umowy)**

**§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …do dnia ………. r. z zastrzeżeniem, że 50 % **zakresu rzeczowego przedmiotu umowy musi zostać wykonane do 27.12.2020 r.**

Grzegorz Cichy

*[Burmistrz Miasta i Gminy]*